Форма N 3-г

# Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2014 году[\*](#sub_3411)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего(тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) | Отклонение фактических показателей от плановых |
| Начало (мес./год) | Окончание (мес./год) | План[\*\*\*](#sub_3433) | Факт |
| Период t (отчетный период) (тыс. руб.) | С начала реализации проекта нарастающим итогом(тыс. руб.) | Период t (отчетный период) (тыс. руб.) | С начала реализации проекта нарастающим итогом(тыс. руб.) | Период t (отчетный период), % | С начала реализации проекта нарастающим итогом, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1  | Проект 1 (угольный терминал),в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | - за счет собственных средств организации; |  01.2011 | 12.2016  | 684 317  | 32 000  | 684 317  | 0  | 0  | -100%   | -100%  |
|  | - за счет заемных средств; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ[\*\*](#sub_3422). |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  2 | Проект 2 (реконструкция причалов № 31-32),в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | - за счет собственных средств организации; |  04.2014 | 04.2015  | 72 373  | 72 373  | 72 373  | 51 494  | 51 494  | -29%  | -29%  |
|  | - за счет заемных средств; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ[\*\*](#sub_3422). |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Проект 3 (развитие тыловых ж/д путей, ППК 1),в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | - за счет собственных средств организации; | 04.2014 | 03.2015 | 162 654 | 162 654 | 162 654 | 71 650 | 71 650 | -56% | -56% |
|  | - за счет заемных средств; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ[\*\*](#sub_3422). |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Проект 4 (очистительное оборудование),в том числе: |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
|   | - за счет собственных средств организации; |  08.2014 | 11.2014  | 72 203  | 72 203  | 72 203  | 80 473  | 80 473 | 11% | 11% |
|  | - за счет заемных средств; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ[\*\*](#sub_3422). |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Приводятся сведения на очередной период (период t).

\*\* В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.

\*\*\* В текущих ценах.