Форма N 3-б

# Содержание инвестиционной программы СЕМ на 2018 г.

| N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации | | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего[\*\*](#sub_322)  (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы  в 2018 году[\*\*](#sub_322) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало (мес./год) | Окончание (мес./год) | всего  (тыс. руб.) | в том числе | | |
| за счет собственных средств организации  (тыс. руб.) | за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации[\*\*\*](#sub_3233)  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Экологические мероприятия**, в том числе[\*](#sub_32111): | 2017г. | 2018г. | 178 000 | 147 000 | 147 000 |  |
|  | 1) Капитальное строительство, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | - реконструкция (модернизация); |  |  |  |  |  |  |
|  | - новое строительство. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Приобретение внеоборотных активов. | 2017г. | 2018г. | 178 000 | 147 000 | 147 000 |  |
|  | 3) Долгосрочные финансовые вложения. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Очистные сооружения**, в том числе[\*](#sub_32111): | 2017г. | 2022г. | 336 000 | 54 350 | 54 350 |  |
|  | 1) Капитальное строительство, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | - реконструкция (модернизация); | 2018г. | 2022г. | 297 000 | 54 350 | 54 350 |  |
|  | - новое строительство. | 2020г. | 2022г. | 39 000 |  |  |  |
|  | 2) Приобретение внеоборотных активов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Долгосрочные финансовые вложения. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Причал № 10**, в том числе[\*](#sub_32111): | 2018г. | 2018г. | 450 | 450 | 450 |  |
|  | 1) Капитальное строительство, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | - реконструкция (модернизация); |  |  |  |  |  |  |
|  | - новое строительство. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Приобретение внеоборотных активов. | 2018г. | 2018г. | 450 | 450 | 450 |  |
|  | 3) Долгосрочные финансовые вложения. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Вагоноопрокидыватель**, в том числе[\*](#sub_32111): | 2017г. | 2020г. | 5 055 000 | 103 000 | 103 000 |  |
|  | 1) Капитальное строительство, в т.ч.: | 2017г. | 2020г. | 5 055 000 | 103 000 | 103 000 |  |
|  | - реконструкция (модернизация); |  |  |  |  |  |  |
|  | - новое строительство. | 2017г. | 2020г. | 5 055 000 | 103 000 | 103 000 |  |
|  | 2) Приобретение внеоборотных активов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Долгосрочные финансовые вложения. |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Раскрывается информация о запланированных в рамках данного проекта инвестициях в разрезе объектов капитального строительства (с разделением по реконструируемым (модернизируемым) объектам и новым объектам), долгосрочных финансовых вложений, приобретаемых внеоборотных активов. При этом детализация приводится по объектам инвестиций, стоимость которых превышает 3 процента от стоимости запланированных инвестиций по соответствующим разделам, но при этом составляет не менее 1 процента суммы запланированных в целом по инвестиционной программе инвестиций.

\*\* В текущих ценах.

\*\*\* В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка с детализацией по каждому уровню.